รายงานแสดงความก้าวหน้า

ชื่อระบบ: Help Desk

Platform: Desktop Application

Feature หลัก

- แจ้งซ่อม

- แสดงสถานะรายการซ่อมบำรุง

- ประกาศ

รายชื่อสมาชิกและเลขประจำตัว

- 59130500058 นายพีรวัส อิบรอฮีม

- 59130500069 นายภูริภัทร อารยศิริกุล

- 59130500086 นางสาววิรดา วีรภัทรสกุลชัย

| Type of stakeholders | How are they related with your system |
| --- | --- |
| Internal Operational |  |
| ผู้ให้บริการหอพัก | เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยตรง โดยเป็นผู้ใช้งานระบบนี้ |
| ผู้พักอาศัยหอพัก | เป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมบำรุง และติดตามการซ่อมบำรุง |

| Feature Name | รายละเอียด | ผู้รับผิดชอบ | ความสำเร็จ (%ความก้าวหน้า) |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature 1 : แจ้งซ่อม |  |  |  |
| 1. แจ้งปัญหาการซ่อมบำรุง | ผู้พักอาศัยหอพักแจ้งปัญหาแก่ผู้ให้บริการหอพัก เพื่อให้ติดต่อช่างซ่อมบำรุงให้ดำเนินการต่อไปโดยจะมีหัวข้อในการแจ้งซ่อมมาให้เลือก | วิรดา,พีรวัส | 90 % |
| 2. แสดงรายการการซ่อมบำรุง | 1. แจ้งรายการการซ่อมที่ได้รับแจ้ง ให้ผู้แจ้งปัญหา 2. แสดงสถานการณ์ซ่อมทั้งหมดแก่ ผู้ให้บริการ | ภูริภัทร | 100 % |
| Feature 2 : แสดงสถานะรายการซ่อมบำรุง |  |  |  |
| 1. แสดงสถานะการซ่อมบำรุง | 1. แจ้งสถานะการซ่อม ให้ผู้แจ้งปัญหา 2. แสดงสถานะซ่อมทั้งหมดแก่ ผู้ให้บริการ | ภูริภัทร | 100 % |
| 2. เปลี่ยนสถานะการซ่อมบำรุง | ผู้ให้บริการหอพักเปลี่ยนสถานะของการซ่อมบำรุง | วิรดา,พีรวัส | 0 % |
| 3. สรุปการซ่อมบำรุง | แสดงจำนวนการซ่อมในแต่ละประเภทเป็นตัวเลขให้แก่ผู้ดูแลหอพักซึ่งจะสามารถเลือกดูได้จำนวนการซ่อมได้3รูบแบบ 1. จำนวนซ่อมทั้งหมดของหอในปีนั้น ๆ 2. จำนวนซ่อมทั้งหมดในแต่ละชั้นของหอในปีนั้น ๆ 3. จำนวนซ่อมทั้งหมดของหอของปีก่อนหน้า | ภูริภัทร | 0 % |
| Feature 3 : ประกาศ |  |  |  |
| 1. แจ้งประกาศ | ผู้ให้บริการแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบบางสิ่ง เช่น จะมีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ๆ | วิรดา,พีรวัส | 0 % |
| 2. แสดงคู่มือการใช้งานระบบ/การใช้งานอุปกรณ์ | เพื่อบอกวิธีการใช้งานระบบ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ | ภูริภัทร | 0 % |
| อื่น ๆ |  |  |  |
| 1. หน้า login | หน้าเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่การทำรายการเพื่อคัดกรอง User และแยกประเภทการแสดงผลให้ตรงกับประเภทผู้ใช้และหอที่อยู่ | ภูริภัทร | 100 % |

| Function Name | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| แจ้งปัญหาการซ่อมบำรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แสดงรายการการซ่อมบำรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เปลี่ยนสถานการณ์ซ่อมบำรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แสดงสถานะการซ่อมบำรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แจ้งประกาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แสดงคู่มือการใช้งานระบบ/การใช้งานอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สรุปการซ่อมบำรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน้า login |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Feature ที่ 1 : การแจ้งซ่อม ผู้รับผิดชอบ พีรวัส, ภูริภัทร, วิรดา

ผลการดำเนินงาน โดย ภูริภัทร

- สร้าง class ConnectionBuilder สำหรับติดต่อกับ JDBC

- สร้าง class ListProblem สำหรับเก็บปัญหาที่เคยมีการแจ้งไว้ใน database โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 แบบสำหรับ admin และ student

- สร้าง class Problem สำหรับเก็บปัญหาจาก database

- สร้าง servlet และ jsp สำหรับแสดงรายการปัญหา

ผลการดำเนินงาน โดย พีรวัส และ วิรดา

- สร้าง class ProblemName สำหรับเก็บรายชื่อปัญหาจาก database

- สร้าง class ReportProblem สำหรับแจ้งปัญหาเพื่อไปแก้ไข database

- สร้าง servlet และ jsp สำหรับแจ้งปัญหา

Feature ที่ 2 : แสดงสถานะรายการซ่อมบำรุง ผู้รับผิดชอบ พีรวัส, ภูริภัทร, วิรดา

ผลการดำเนินงาน โดย ภูริภัทร

- สร้าง servlet และ jsp สำหรับแสดงสถานะปัญหา

อื่น ๆ ผู้รับผิดชอบ ภูริภัทร

ผลการดำเนินงาน โดย ภูริภัทร

- สร้าง Servlet สำหรับ login และ logout

- สำหรับ login servlet ได้เขียนการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับ GET และ POST

- สร้าง class User ใช้สำหรับเก็บเป็น Session เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อในหน้าต่าง ๆ

- สร้าง JSP และ Servlet ที่เป็นหน้ากลางสำหรับเรียกใช้งาน function ต่าง ๆ

- ทำการเชื่อมหน้า JSP ต่าง ๆด้วย Session

- ตกแต่ง CSS

ปัญหาอุปสรรค :

- เพื่อในกลุ่มที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมน้อยไม่สามารถคิดหลักการทำงานได้ด้วยตัวเอง

- การออกแบบหน้าเว็บไซต์เนื่องจากไม่ได้คุยกับรุ่นพี่เรื่องที่หน้าเว็บจะออกมาเป็นแบบไหน

แนวทางที่คิดว่าจะแก้ไข :

- นัดวันเพื่อรวมตัวกันทำงาน เพื่อให้เพื่อนที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมมากช่วยบอกใบ้ถึงวิธีการเขียน และสอนหลักการคิดของโปรแกรมให้อย่างเป็นลำดับ

- ทำการออกแบบในรูปแบบของเราและนำไปให้รุ่นพี่ประจำกลุ่มดู เพื่อให้แสดงความคิดเห็นถ้าเห็นด้วยก็จะทำการตกแต่งในส่วนอื่นต่อไป แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะให้รุ่นพี่เป็นคนเสนอแนะว่าควรจะเป็นอย่างไร